苏州海仑士科技有限公司年喷涂加工高档五金件2500万件、塑料件500万件项目竣工环境保护噪声、固废专项竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2021年8月14日，苏州海仑士科技有限公司组织验收工作组对公司“年喷涂加工高档五金件2500万件、塑料件500万件项目竣工环境保护噪声、固废”进行竣工环境保护验收。此次验收工作组由项目建设单位(苏州海仑士科技有限公司)、验收监测单位 (苏州昌禾环境检测有限公司)的代表及两位专家组成。验收工作组踏勘了项目现场，听取了建设单位环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，提出竣工环保验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州海仑士科技有限公司位于苏州市吴江区同里镇思本路266号，投资92.6万元建设年产喷涂高档五金件2500万件项目。项目于2018年2月12日完成了水、气竣工环境保护验收。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2012年12月委托南京师范大学编制了环境影响报告， 2013年1月7日取得原苏州市吴江区环境保护局审批意见（吴环建[2013]14号）。本项目于2013年1月开工建设，2013年3月竣工完成。于2018年2月完成了水、气竣工环境保护验收，2021年8月2日-3日苏州昌禾环境检测有限公司进行噪声、固废现场验收监测。项目在立项、审批、建设、试运行及验收监测过程中环境投诉、无违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际投资100万元，其中环保投资21.7万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为“原苏州市吴江区环境保护局审批意见（吴环建[2013]14号）”批复对应的建设项目噪声、固体废物环保设施。

二、工程变动情况

本项目设备增加1台空压机，固体废物暂存场所实际建设与原环评及批复基本一致。对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）、生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函[2020]688号)，验收监测报告表经分析后认为，变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

1、噪声：

本项目噪声源主要为喷粉线等产生的噪声，通过加强管理，建设绿化以减少噪声对周围环境影响。

2、固废：

本项目产生的固体废物中，产生有槽渣、废水处理污泥、废包装桶、废包装料（纸、袋)、废（除尘）布袋及生活垃圾等;其中废包装料（纸、袋)、废（除尘）布袋作为一般固废收集后外售;废包装桶（危废）委托苏州巨联环保有限公司处置，槽渣、废水处理“污泥”(危废）委托苏州巨联环保有限公司处置;生活垃圾由“吴江经济技术开发区环境卫生管理处”负责处理。已提供相关协议。

本项目按相关要求设置了一般固废仓库10m2、危废仓库32m2。

- 四、环境保护设施调试效果

2021年8月2日-3日苏州昌禾环境检测有限公司进行现场验收监测。建设单位编制了竣工环境保护验收监测报告，根据“验收监测报告”，验收监测期间：

(一)验收监测工况

本项目生产设备正常运行，环保设施处于运行状态，生产工况满足建设项目竣工环保验收监测条件。

（二）污染物达标排放情况

1、噪声

本项目厂界昼夜噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

2、固废

本项目产生的各类固废均得到妥善处置，实现固废零排放。

五、验收结论

通过对本项目的现场调查和验收监测，本项目固体废物暂存场所的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生重大变动，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响报告书及批复要求的环境保护措施及相关要求，污染物排放浓度符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及批复要求。

本项目总体符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规的有关规定，本项目噪声、固体废物竣工环保验收合格。

- 六、后续要求

1.加强危废台账管理，持续做好各类固体废物的分类收集、暂存，确保不造成二次污染。

2.加强风险防范，避免突发环境事件的发生。

- 七、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

- 苏州海仑士科技有限公司

- 2021年8月14日